План работ по внедрению «ИИ-аудитор» v1

Документ согласуется с Заказчиком и может быть приложением к договору или внутренним регламентом проекта.

Целевой срок внедрения v1: 2 (два) календарных месяца с даты выполнения условий начала работ (аванс, доступы, стенд и т.д. — как в договоре).

Этап 0. Подготовка (до старта разработки/внедрения)

| Действие | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- |
| Согласование перечня форматов файлов v1 (УК Excel, отчёт брокера, PDF ДЕПО) | Исполнитель / Заказчик | Зафиксированный список |
| Передача обезличенных образцов или доступ к тестовым выгрузкам (при необходимости NDA) | Заказчик | Набор файлов для проверки |
| Утверждение чек-листа приёмки | Обе стороны | Подписанное приложение |

Этап 1. Инфраструктура Заказчика

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| Выделение сервера/ВМ под приложение и PostgreSQL | Стенд готов к установке ПО |
| При необходимости — выделение узла/GPU под языковую модель | LLM-сервис может быть установлен |
| Настройка сети, DNS, сертификатов (HTTPS) по политике Заказчика | Пользователи получают URL доступа |
| Согласование политики резервного копирования БД | Регламент бэкапов |

Этап 2. Установка программного комплекса

| Действие |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка PostgreSQL, создание БД, применение миграций | Рабочая схема данных |  |
| Развёртывание серверной части (Node.js) как сервиса | API доступен во внутренней сети |  |
| Сборка и публикация веб-клиента | Интерфейс открывается в браузере |  |
| Настройка переменных окружения (БД, URL локальной LLM, прочее) | Конфигурация «прод» |  |

Этап 3. Локальная языковая модель

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| Установка выбранного ПО (например Ollama или аналог) и модели | Сервис LLM отвечает по API |
| Проверка генерации JSON-правил на реальных превью Excel | Стабильный формат ответа для парсера |
| Настройка производительности GPU и модели | Приемлемое время ответа для пользователей |

Этап 4. Интеграционное тестирование

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| Загрузка данных по всем трём источникам | Данные в БД, корректный просмотр в UI |
| Сценарий с нестандартным УК: запрос пользователя + ИИ-правило + загрузка | Сделки УК распознаны по правилу |
| Запуск аудита, проверка фильтров и выгрузки CSV | Результат совпадает с чек-листом |
| Проверка отсутствия ухода данных во внешние API (по требованию Заказчика) | Подтверждение локального контура |

Этап 5. Приёмка

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| Совместный проход по чек-листу | Протокол / отметки |
| Передача инструкций администратору и пользователю | Комплект документов |
| Подписание акта сдачи-приёмки | Основание для окончательного платежа |

Этап 6. Обучение

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| Занятия с ключевыми пользователями | Навыки загрузки, ИИ-парсинга, аудита, экспорта |
| При необходимости — запись/шпаргалка | Материалы для внутреннего использования |

Зависимости и риски

- Сроки этапов 2–4 зависят от своевременной готовности железа и доступа администраторов Заказчика.

- Задержка поставки GPU откладывает ввод блока ИИ в эксплуатацию (сроки этапа с LLM привязать к готовности железа).

*Версия документа: 1. Дата: ___________